PROCEDURA JPK 2.0

# CEL DOKUMENTU

1. Usprawnienie komunikacji i koordynacji prac UTJPK z GHW

2. Umożliwienie UTJPK efektywnego planowania i realizacji JPK 2.0

# ZAŁOŻENIA

Zakładamy że do 18.08.2016 powstanie zgrubny harmonogram określający dwa kluczowe kamienie milowe dla każdego klienta:

  - Termin rozpoczęcia działań handlowych

  - Termin przekazania projektu przez GHW do UTJPK

Prace nad harmonogramem (harmonogram musi uwzględnić okres ferii zimowych obowiązujących w różnych terminach dla województw) będą prowadzone drogą wspólnych konsultacji GHW i UTJPK (koordynuje Jarek Łabuz i Paweł Mich).

# PROCEDURA – FAZA PLANOWANIA

GHW weryfikuje czy zaplanowane działania z klientem są możliwe do rozpoczęcia najpóźniej w terminie przewidzianym przez harmonogram:

- Weryfikacja czy klient ma odpowiednią infrastrukturę sprzętową (miejsce na serwerze, itp.)

- Czy ma odpowiednią wersję SQL / Oracle

- Czy parametry logowania umożliwiają restore bazy danych (czyli też np. dostęp do odpowiednich zasobów plików)

- Czy jest możliwy dostęp bezpośredni (vpn/rdp) i czy połączenie jest stabilne na tyle że można pracować klika dni bez zbyt dużej ilości przerw

- Czy nie zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające rozpoczęcie działań

W przypadku niemożliwości rozpoczęcia działań – przypadek powinien być omówiony i zaproponowane powinny zostać działania zaradcze (np. przesunięcie innego klienta)

# PROCEDURA – FAZA handlowa

- GHW kontaktuje się z klientem i potwierdza rozpoczęcie działań w obszarze JPK

- GHW przygotowuje szczegółowy harmonogram działań z klientem w porozumieniu z UTJPK (załącznik nr 1)

- Zatwierdzony harmonogram musi zostać potwierdzony przez klienta w postaci elektronicznej.

- Po zatwierdzeniu harmonogramu przez klienta – GHW uzupełnia informacje w słowniku kampanii [Service Desk -> Kampanie -> Kampanie] o potwierdzonych datach przekazania do UTJPK

- W przypadku potwierdzenia terminów GHW uzupełnia ankietę przekazaną przez UTJPK (załącznik nr 2) – dla tych klientów dla których ankieta jest wymagana (będzie oznaczenie w słowniku)

- GHW weryfikuje czy klient spełnia wymagania sprzętowe i systemowe umożliwiające instalację JPK

- GHW przygotowuje ofertę handlową dla klienta nie później niż zakładana w harmonogramie data rozpoczęcia działań handlowych dla tego klienta i rozpoczyna rozmowy z klientem i uzupełnia kwoty oferty w słowniku

- GHW przeprowadza analizę przedwdrożeniową

- GHW zatwierdza analizę i wygenerowaną na jej podstawie ostateczną ofertę z klientem nie później niż zakładana w harmonogramie data przekazania projektu do UTJPK potwierdzoną zgłoszeniem w iHD

- GHW w celu zlecenia wykonania JPK 2.0 zakłada zadanie w JIRA na projekt UTJPK wraz z analizą przedwdrożeniową, uzupełnioną ankietą  i zatwierdzonym przez klienta harmonogramem, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem terminu realizacji.

Uwaga: należy pamiętać o przypomnieniu klientowi że aby produkcyjnie korzystać z systemu musi on zakupić urządzenie do obsługi podpisu elektronicznego

# PROCEDURA – FAZA REALIZACJI

- UTJPK rozpoczyna prace związane z JPK 2.0 zgodnie z ustalonymi czynnościami, przebieg prac jest raportowany poprzez komentarze w zadaniu  w JIRA oraz w słowniku ERP. Osoby zainteresowane są dopisywane do obserwatorów zadania i otrzymują automatycznie korespondencję na maila.

- Jeżeli realizacja wymaga zaangażowania Wydziału Rozwiązań Systemowych IT (DRS) zespół UTJPK zleca do DRS jako zadanie w JIRA wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych na serwerze Oracle.

- Po uruchomieniu rozwiązania JPK - UTJPK przesyła informacje mailem do kluczowych użytkowników klienta oraz kierownika GHW i w DW do pozostałych konsultantów grupy GHW, UTERPALL i DRS.

- UTJPK/GHW nanosi zmiany w słowniku Kampanii [Service Desk -> Kampanie -> Kampanie] dla odpowiednich kamieni milowych.

- UTJPK/GHW po wykonaniu czynności z pkt 3 powyżej dokonuje zmianę statusu na projekcie w słowniku [Service Desk ->Kampanie -> Kampanie] na [Wykonane].

- UTJPK/GHW przeprowadza stabilizację po uruchomieniu produkcyjnym JPK 2.0

- UTJPK zapisuje na WIKI pełną dokumentację dotyczącą JPK 2.0 w uzgodnionej formie.

- UTZAW uwzględnia konwerter dotyczący JPKa przy wymianie wersji.

# ZAŁĄCZNIKI 1- HARMONOGRAM

Poniższy harmonogram należy traktować jako harmonogram wyjściowy, który zawiera tylko te terminy, które koniecznie muszą być wypełnione. Oczywiście w porozumieniu z klientem można ten harmonogram rozwijać (dodawać wiersze).

| Lp. | Zadanie | Od | Do | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie Środowiska |  |  |  |
| 2 | Parametryzacja/ Konfiguracja |  |  |  |
| 3 | Testy wewnętrzne Asseco |  |  |  |
| 4 | Testy klienta |  |  |  |
| 5 | Przekazanie instrukcji lub szkolenie |  |  |  |
| 6 | Uruchomienie produkcyjne |  |  |  |  |
| 7 | Wsparcie po uruchomieniu |  |  |  |

# ZAŁĄCZNIK 2 – ANKIETA

| Dane kontaktowe |  |
| --- | --- |
| Nazwa klienta |  |
| Dane kontaktowe (ABS) - osoba |  |
| Dane kontaktowe (ABS) - mail |  |
| Dane kontaktowe (ABS) - tel. |  |
| Dane kontaktowe (klient) - osoba 1 |  |
| Dane kontaktowe (klient) - mail 1 |  |
| Dane kontaktowe (klient) - tel. 1 |  |
| Dane kontaktowe (klient) - osoba 2 |  |
| Dane kontaktowe (klient) - mail 2 |  |
| Dane kontaktowe (klient) - tel. 2 |  |
| Dane dostępowe |  |
| Klient VPN (nazwa, skąd pobrać) |  |
| VPN login |  |
| VPN hasło |  |
| Adres pulpitu zdalnego (jeśli połączenie terminalowe) |  |
| Pulpit zdalny: login |  |
| Pulpit zdalny: hasło |  |
| SQL - serwer produkcyjny |  |
| adres serwera |  |
| nazwa serwera |  |
| wersja (w tym SP) |  |
| login |  |
| hasło |  |
| nazwa bazy produkcyjnej |  |
| nazwa bazy repozytorium |  |
| SQL - nowa instancja |  |
| ścieżka do instalacji (np. dysk E: serwera) |  |
| konto domenowe usługi |  |
| administrator - login |  |
| administrator - hasło |  |
| konto SA - login |  |
| konto SA - hasło |  |
| HASP - login |  |
| HASP - hasło |  |
| Linkedserver - login |  |
| Linkedserver - hasło |  |
| SQL - backup bazy danych JPK |  |
| ścieżka do backup (np. zasób c:\backup\JPK.bak) |  |
| Gdzie zainstalować bazę JPK (np.. Serwer produkcyjny/ nowa instancja serwera) |  |
| Czy domyślna (serwerowa) lokalizacja plików baz danych (MDF,LDF) |  |
| Ile baz JPK ma być zainstalowanych (np.. jedna,dwie) |  |
| Nazwa tworzonych baz JPK (np. Polbruk_JPK_1, Polbruk_JPK_2) |  |
| ERP - wersja bazy danych |  |
| Czy instalować kontrole merytoryczne ERP |  |
| JPK - firmy |  |
| Jakie firmy zainstalować w JPK (np.. Firma 1 oraz 2 z bazy produkcyjnej) |  |
| Nazwa Urzędu Skarbowego |  |
| Kod Urzędu skarbowego |  |
| Kod gminy dla siedziby klienta |  |

* W przypadku realizacji wymiany wersji przez produkcję symbol UTZAW należy zamienić na PREISO

Wyjaśnienie skrótów:

UT – Dział Utrzymania

UTJPK- Zespół JPK 2.0

UTZAW- Zespół Aktualizacji Wersji

GHW – Grupa Handlowo Wdrożeniowa

EUTERP – Dział Utrzymania w obszarze ERP

HUTERP – Dział Utrzymania w obszarze HR

UTERPALL – Grupa mailowa działu Utrzymania